[Vận dụng cơ bản - 1] SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE

# Phần 1. Phân tích

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Lấy trung bình phiếu và chốt 4 SP. SP phải là một giá trị trên thang Fibonacci của đội, không được lấy trung bình. | Ước lượng sai, Story Point không thống nhất với thang điểm của đội nên khó lập kế hoạch Sprint. |
| P2 | Chưa hợp lý | Product Owner không được quyết định Story Point. Developers mới là người ước lượng. | Story Point không phản ánh đánh giá của nhóm phát triển, dễ làm kế hoạch Sprint thiếu chính xác. |
| P3 | Hợp lý | Không vi phạm. | Đúng quy trình Planning Poker: người chọn thấp và cao giải thích, sau đó cả nhóm chọn lại và cùng thống nhất 5 SP. |
| P4 | Chưa hợp lý | Ghi chú "13 SP = 52 giờ" là sai vì Story Point không quy đổi cố định sang giờ hoặc ngày. | Dễ khiến nhóm hiểu sai ý nghĩa Story Point và lập kế hoạch Sprint dựa trên số giờ không chính xác. |
| P5 | Chưa hợp lý | PBI còn chưa rõ yêu cầu (chưa biết mã giới thiệu có dùng chung với khuyến mãi khác không) nhưng vẫn chốt SP. | Ước lượng thiếu chính xác vì còn giả định chưa được làm rõ, dễ phát sinh thay đổi trong Sprint. |

# Phần 2. Sửa lỗi

### P1

Không lấy trung bình để chốt Story Point. Nhóm Developers cần trao đổi vì sao có người chọn 3 và có người chọn 5, sau đó thực hiện bỏ phiếu lại và chọn một giá trị nằm trên thang Fibonacci.

### P2

Product Owner chỉ làm rõ yêu cầu và phạm vi của chức năng, không quyết định Story Point. Sau khi được làm rõ, Developers tiếp tục Planning Poker và tự thống nhất kết quả.

### P3

Không cần sửa vì đã thực hiện đúng quy trình. Người chọn thấp và cao đã giải thích, sau đó cả nhóm bỏ phiếu lại và thống nhất 5 SP.

### P4

Giữ nguyên kết quả 13 SP nếu cả nhóm đã thống nhất sau khi thảo luận. Tuy nhiên cần bỏ ghi chú "13 SP = 52 giờ" vì Story Point chỉ thể hiện độ lớn tương đối, không quy đổi sang số giờ làm việc.

### P5

Product Owner cần làm rõ quy tắc: mã giới thiệu có được dùng cùng các chương trình khuyến mãi khác hay không. Sau khi yêu cầu rõ ràng, Developers mới thực hiện Planning Poker và chọn lại Story Point nếu cần.